**商家助手2期进度及问题**

1、商家助手2期表结构设计 4月14日-4月22日 7工作日

遇到问题

1. 指标算法文档中没有写，需要时常和子玉确认算法
2. Sitemonter各字段具体含义不是很清楚

2、商家助手2期来源页面web端开发 4月27日-5月7日 8工作日

遇到问题

1. Web端url只提供了部分，另一部分是自己找的
2. 算一次访问的算法是自己写的，写这个算法费了些时间，后来发现sitemonter中有s这个字段，可以快速的找到一次访问。导致此问题的主要原因还是对sitemonter各字段的具体含义不清楚，还有sitemonter哪些字段可以使用也不清楚。

3、商家助手2期来源页面wap端开发 5月11日-5月14日 4工作日

遇到问题

1. Wap端url在5月7日下班后才提供了部分。

4、商家助手2期来源页面测试 5月8日-5月14日 5工作日

遇到问题

1. uat测试环境对应的sitemonter的字段值不确定，导致数据一直出不来
2. 测试没有提供uat环境url，导致测试时要现开发这部分